**□ 개발 일정표**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **분류** | **작업명** | **기간** | **1/6** | **1/7** | **1/8** | **1/9** | **1/10** | **1/11** | **1/12** |
| 0. | 프로젝트 전체 일정 | 7 days |  | | | | | | |
| 1. | 개발 계획/ 요구분석/ 설계 단계 | | | | | | | | |
| 1-1. | 개발계획서/요구사항 명세서/일정표 작성 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. | 순서도/화면 구성도/Mock-Up 이미지 준비 | 2 days |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 구현 단계 | | | | | | | | |
| 2-1. | 메인 구현 | 2 days |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2. | 스포츠 정보 출력 구현 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. | 로그인 구현 | 2 days |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4. | 회원가입 구현 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5. | 티켓 예매 구현 | 2 days |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6. | 결제 구현 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7. | 예매 내역 구현 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 테스트 단계 | | | | | | | | |
| 3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 개발 완료 보고 | | | | | | | | |
| 4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-3. | 제출 | 1 day |  |  |  |  |  |  |  |